COMMUNICATION PLAN

Dự án: Hệ thống cá nhân hóa và hệ thống gợi ý ở mức nâng cao – Trọng tâm: Smart Item Recommendation

Phiên bản 0.4  |  Ngày lập: 25/09/2026  |  Người lập: Đỗ Thị Thanh Loan |  Trạng thái: Dự thảo – chờ góp ý

# 1. Mục đích

Kế hoạch truyền thông quy định cách thức, tần suất, người chủ trì và đối tượng nhận thông tin trong suốt dự án, nhằm bảo đảm mọi bên liên quan nắm đúng thông tin, đúng lúc để ra quyết định. Trọng tâm là giai đoạn phân tích điểm mất mát trong funnel (user intent thực tế → intent được dự đoán → item được gợi ý đúng) và các vòng A/B test trên màn hình Home, nơi Smart Item Recommendation đang được triển khai.

Do các bài toán dùng chung nhiều feature và signal về user, context, item/service và lịch sử tương tác, kế hoạch đặc biệt nhấn mạnh hai luồng thông tin có rủi ro cao nhất: thông báo thay đổi feature hoặc schema dữ liệu dùng chung, và chia sẻ ngang giữa các vertical để bảo đảm recommendation nhất quán giữa các touchpoint.

# 2. Nguyên tắc chung

- Các kênh: Microsoft Teams và Email cho trao đổi công việc, họp và báo cáo chính thức của dự án.

- Quyết định phải có dấu vết: Mọi quyết định quan trọng được ghi lại dưới dạng bài đăng trong kênh Teams tương ứng, hoặc email được lưu lại trong tab Files; quyết định chỉ nói miệng trong họp phải được PM tóm tắt lại trên Teams trong 24 giờ.

- Lưu trữ tập trung: Tài liệu dự án lưu tập trung tại tab Files của Team (SharePoint), không gửi file rời qua chat cá nhân.

- Ưu tiên kênh chung: Trao đổi chuyên môn diễn ra trong kênh phù hợp thay vì chat 1-1, để cả nhóm cùng theo dõi.

- Mention có chủ đích: Dùng @mention đích danh khi cần người cụ thể phản hồi; dùng @channel chỉ cho thông báo quan trọng.

- Chia sẻ ngang là bắt buộc: Mỗi vertical (Food, Intent/Service Ranking, Ride Destination, Subscription) phải chia sẻ feature và định nghĩa chỉ số sang các vertical còn lại qua kênh chuyên môn chung, không giữ trong phạm vi nhóm mình.

- Thay đổi dùng chung phải báo trước: Mọi thay đổi về feature dùng chung, schema event logging hoặc định nghĩa chỉ số đều phải thông báo trước theo thời hạn tại Mục 3, kèm danh sách bài toán bị ảnh hưởng.

- Bảo mật dữ liệu: Không đưa dữ liệu cá nhân người dùng (định danh, vị trí, lịch sử giao dịch) vào báo cáo, ảnh chụp màn hình hay bài đăng; chỉ trao đổi ở dạng tổng hợp hoặc đã ẩn danh. Số liệu business impact chỉ chia sẻ ra ngoài team khi có phê duyệt của Business Owner.

# 3. Ma trận truyền thông

| Hoạt động | Nội dung chính | Chủ trì | Người tham gia / nhận | Tần suất / Thời điểm | Hình thức | Đầu ra | Hiện trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NHỊP ĐỊNH KỲ |  |  |  |  |  |  |  |
| Kick-off dự án | Mục tiêu, KPI funnel, phạm vi, Ma trận RACSI, timeline, cách làm việc | PM | Toàn bộ stakeholder | Một lần, đầu dự án | Teams Meeting (60 phút) | Biên bản kick-off | - |
| Daily stand-up | Hôm qua làm gì, hôm nay làm gì, vướng mắc | Tech Lead | TL, DS, DE, MLE, DA | Hằng ngày, 09:00 (15 phút) | Teams Meeting định kỳ | Blocker được ghi vào Planner | hiện team không có daily stand-up |
| Weekly sync | Tiến độ theo kế hoạch, rủi ro, issue, kế hoạch tuần tới | PM | PO, TL, toàn bộ team kỹ thuật | Thứ Năm hằng tuần, 14:00 (45 phút) | Teams Meeting định kỳ | Biên bản họp, action items | Dương bổ sung insight về hiện trạng và kết quả hằng tuần |
| Báo cáo tiến độ tuần | Trạng thái RAG, milestone, việc đã và sẽ làm, KPI funnel, rủi ro, đề xuất cần quyết định | PM | BO, PO, TL, SA, toàn team | Thứ Sáu hằng tuần, trước 17:00 | Bài đăng kênh Thông báo & Báo cáo | Báo cáo tuần | - |
| Steering meeting | Tình hình tổng thể, quyết định quan trọng, phê duyệt thay đổi phạm vi | PM | BO, PO, TL, SA | 2 tuần/lần (45 phút) | Teams Meeting, kênh Steering | Danh sách quyết định | - |
| Đồng bộ liên vertical | Feature dùng chung, tránh trùng lặp công sức, thống nhất định nghĩa giữa các vertical | Tech Lead | All | 2 tuần/lần (45 phút) | Teams Meeting, kênh Data & Feature | Feature catalog được cập nhật | feature và logic đã lưu trên GitLab và cả team xem được, nhưng chưa có nhịp rà soát chung |
| Model / Funnel review | Loss rate từng bước funnel, kết quả đánh giá offline, phân tích error case | Tech Lead | DS, DA, AI Engineer; PO và PM dự thính | 2 tuần/lần (60 phút) | Teams Meeting, kênh Model & Funnel | Biên bản review, hướng tối ưu tiếp theo | - |
| Technical / Design review | Kiến trúc đa touchpoint, chuẩn feature và API dùng chung, lớp bảo đảm nhất quán | Solution Architect | TL, MLE, DE, DS; PM dự thính | Theo cột mốc, trước Giai đoạn 3 và Giai đoạn 5 (60 phút) | Teams Meeting, kênh Engineering & Tích hợp | Biên bản review kỹ thuật | - |
| Sync tiếp nhận Intent / Service Ranking | Tiếp nhận mô hình Intent / Service Ranking: rà soát tài liệu, feature và mã nguồn do Đạt (dattq35) để lại sau khi nghỉ việc ngày 24/09, xác định phần thiếu cần dựng lại | Tech Lead | Hiếu, TL, PO | Hằng tuần cho tới khi hoàn tất (30 phút) | Teams Meeting, kênh Model & Funnel | Checklist tiếp nhận tri thức | - |
| Báo cáo tháng | Tổng hợp tiến độ, KPI funnel, rủi ro, kế hoạch tháng tiếp theo | PM | BO, PO, TL, SA | Ngày làm việc cuối tháng | Bài đăng kênh Thông báo & Báo cáo + file trong tab Files | Báo cáo tháng | - |
| THEO CỘT MỐC DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  |  |
| Công bố chẩn đoán funnel | Loss rate từng bước funnel, phân rã theo vertical và segment, nguyên nhân gốc rễ, danh mục cải thiện ưu tiên (đầu việc 9) | Data Scientist | BO, PO, PM, TL, SA, DA | Một lần, khi kết thúc giai đoạn chẩn đoán funnel | Teams Meeting 1 tiếng + bài đăng kênh Thông báo & Báo cáo | Funnel Diagnostic Report | - |
| Quality gate review | Kết quả đánh giá offline, quyết định pass/fail trước khi được phép A/B test (đầu việc 22) | Tech Lead | PO, PM, BO, SA, DA | Mỗi phiên bản model mới (60 phút) | Teams Meeting, kênh Model & Funnel | Biên bản quyết định pass/fail | - |
| Báo cáo giám sát thử nghiệm | Intent hit-rate, item CTR/CVR của nhóm thử nghiệm so với nhóm đối chứng theo từng touchpoint | Data Analyst | PO, PM, TL, DS, MLE | Hằng ngày trong thời gian thử nghiệm, trước 10:00 | Bài đăng kênh Thử nghiệm & A/B Test + link dashboard | Snapshot chỉ số hằng ngày | - |
| Công bố kết quả A/B test | Thiết kế thử nghiệm, kết quả metric chính và phụ, ý nghĩa thống kê, khuyến nghị (đầu việc 25) | Data Analyst | BO, PO, PM, TL | Cuối mỗi thử nghiệm (60 phút) | Teams Meeting, kênh Thử nghiệm & A/B Test | A/B Test Readout | - |
| Họp Go / No-Go | Quyết định triển khai, tỷ lệ rollout, điều kiện dừng (đầu việc 27) | PM chủ trì, BO quyết định | BO, PO, TL, SA, MLE, SE | Trước mỗi lần rollout (60 phút) | Teams Meeting, kênh Steering | Quyết định go/no-go | - |
| Milestone review | Kết quả từng giai đoạn đối chiếu KPI funnel và tiêu chí nghiệm thu | PM & Tech Lead | Toàn bộ stakeholder | Cuối mỗi giai đoạn (90 phút) | Teams Meeting | Báo cáo kết quả, quyết định bước tiếp | - |
| Đánh giá sau Go-Live | Business impact so với baseline, chất lượng funnel sau triển khai (đầu việc 29) | Data Analyst | BO, PO, PM, TL, SA | 4 tuần sau Go-Live (90 phút) | Teams Meeting + bài đăng kênh Thông báo & Báo cáo | Post-Launch Review Report | - |
| Retrospective | Điều gì tốt, điều gì cần cải thiện, bài học kinh nghiệm | PM | Team dự án | Sau mỗi giai đoạn | Teams Meeting + Whiteboard | Danh sách bài học & hành động cải tiến | - |
| THÔNG BÁO PHÁT SINH |  |  |  |  |  |  |  |
| Thông báo thay đổi feature / schema | Nội dung thay đổi feature dùng chung hoặc schema event logging, bài toán và touchpoint bị ảnh hưởng, thời điểm hiệu lực | Data Engineer (Lộc) | DS, MLE, SE, TL, SA, DA | Trước tối thiểu 5 ngày làm việc | Bài đăng kênh Data & Feature + @channel | Change notice, cập nhật feature catalog | - |
| Thông báo thay đổi định nghĩa chỉ số | Thay đổi định nghĩa intent, định nghĩa item hoặc công thức tính chỉ số | Data Analyst | Toàn bộ PO, DS, DE, MLE, PM | Trong 24 giờ kể từ khi chốt | Bài đăng kênh Data & Feature + @channel | Cập nhật từ điển chỉ số trên Wiki | - |
| Thông báo release | Phạm vi thay đổi, tỷ lệ rollout, kế hoạch rollback, vị trí và điều kiện kích hoạt kill switch | MLE (Ngọc) | Toàn bộ thành viên + team sở hữu touchpoint | Mỗi lần release | Bài đăng kênh Thông báo & Báo cáo | Release note | - |
| Cảnh báo sự cố | Model drift vượt ngưỡng, lỗi pipeline dữ liệu hoặc API, bật kill switch | MLE trực on-duty | TL, PM, PO, DE, DA | Tức thời khi phát sinh | Webhook tự động + bài đăng kênh Cảnh báo & Sự cố | Incident log, báo cáo khắc phục | - |