DANH SÁCH CHỨC NĂNG (FUNCTION LIST)

Dự án: Hệ thống cá nhân hóa và hệ thống gợi ý ở mức nâng cao – Trọng tâm: Smart Item Recommendation

Phiên bản 0.3  |  Ngày lập: 26/09/2026  |  Người lập: Đỗ Thị Thanh Loan |  Trạng thái: Dự thảo – chờ góp ý

# 1. Mục đích

Tài liệu liệt kê các chức năng dự kiến của hệ thống Smart Item Recommendation, được đề xuất dựa trên mục tiêu, dữ liệu đầu vào và ràng buộc vận hành hiện có. Danh sách là cơ sở để Tech Lead ước lượng công việc, Product Owner ưu tiên backlog và PM theo dõi tiến độ theo từng giai đoạn.

Phạm vi chức năng bao phủ toàn bộ chuỗi từ thu thập dữ liệu, xây dựng feature dùng chung, chẩn đoán điểm mất mát trong funnel, dự đoán intent, gợi ý item/entity, cho tới xếp hạng, tích hợp trên màn hình Home, thử nghiệm A/B và giám sát sau triển khai.

# 2. Quy ước

- Mức ưu tiên (MoSCoW): Must: bắt buộc cho đợt triển khai đầu tiên của Smart Item Recommendation; Should: nên có, hoàn thành trước Go-Live; Could: làm nếu còn nguồn lực, có thể chuyển sang giai đoạn sau.

- Giai đoạn: GĐ 1 Khởi tạo & chuẩn hóa mục tiêu; GĐ 2 Phân tích funnel & chẩn đoán; GĐ 3 Kiến trúc & nền tảng dùng chung; GĐ 4 Cải thiện model; GĐ 5 Tích hợp, kiểm thử & triển khai; GĐ 6 Vận hành & cải tiến liên tục. Chi tiết theo tài liệu Project Scope Statement.

- Phụ trách: Nhóm vai trò lead thực hiện; người lead cụ thể theo tài liệu Ma trận RACSI.

- Ô nền vàng: Chức năng chưa xác định được mức ưu tiên và giai đoạn vì còn chờ xác nhận có thuộc phạm vi đợt này hay không (xem Project Scope Statement, Phụ lục A mục A2.1).

- Phụ thuộc: M3 (Giai đoạn 2) chạy trước M1 và M2 vì sử dụng dữ liệu và event logging hiện có; riêng F03 thuộc M1 được kéo sớm về Giai đoạn 2 để phục vụ M3. M1 và M2 hoàn thiện ở Giai đoạn 3 và là nền tảng bắt buộc cho M4 đến M10. Kết quả của M3 quyết định thứ tự ưu tiên thực tế giữa M4 và M5.

# 3. Danh sách chức năng chi tiết

| Mã | Tên chức năng | Mô tả | Ưu tiên | Giai đoạn | Phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1. THU THẬP & CHUẨN HÓA DỮ LIỆU |  |  |  |  |  |
| F01 | Thu thập sự kiện tương tác | Ghi nhận impression, click, booking/order/subscribe trên màn hình Home theo thời gian thực | Must | GĐ 3 | Data Engineer |
| F02 | Chuẩn hóa event logging | Thống nhất taxonomy sự kiện trên Home theo chuẩn dùng chung, để mở rộng sang các touchpoint sau | Must | GĐ 3 | Data Engineer |
| F03 | Xây dựng ground-truth intent | Suy ra nhu cầu thực tế của user từ log booking, order và subscription để làm nhãn đối chiếu cho mô hình | Must | GĐ 2 | Data Engineer |
| F04 | Thu thập tín hiệu ngữ cảnh | Ghi nhận thời điểm, vị trí, loại thiết bị và trạng thái phiên làm đầu vào cho dự đoán intent | Must | GĐ 3 | Data Engineer |
| F05 | Đồng bộ danh mục item | Cập nhật danh mục điểm đến, merchant, dish, category và gói hội viên kèm trạng thái khả dụng | Must | GĐ 3 | Data Engineer |
| F06 | Tổng hợp lịch sử tương tác | Tổng hợp hành vi dài hạn và ngắn hạn của user trên từng loại dịch vụ | Must | GĐ 3 | Data Engineer |
| F07 | Kiểm tra chất lượng dữ liệu | Tự động phát hiện thiếu dữ liệu, trùng lặp, độ trễ và giá trị bất thường; cảnh báo khi vượt ngưỡng | Must | GĐ 3 | Data Engineer |
| M2. FEATURE STORE DÙNG CHUNG |  |  |  |  |  |
| F08 | Nhóm feature về user | Hồ sơ, phân khúc và hành vi dài hạn của user, dùng chung cho mọi bài toán recommendation | Must | GĐ 3 | Data Engineer |
| F09 | Nhóm feature về ngữ cảnh | Thời điểm, vị trí, phiên truy cập và điểm vào ứng dụng | Must | GĐ 3 | Data Engineer |
| F10 | Nhóm feature về item/service | Đặc trưng của điểm đến, merchant, dish, category, loại dịch vụ và gói hội viên | Must | GĐ 3 | Data Engineer |
| F11 | Nhóm feature tương tác user–item | Mức độ gắn kết giữa user với từng item và từng loại dịch vụ dựa trên lịch sử tương tác | Must | GĐ 3 | Data Scientist |
| F12 | Feature catalog & lineage | Danh mục feature dùng chung kèm nguồn gốc, chủ sở hữu và danh sách bài toán đang sử dụng | Must | GĐ 3 | Data Engineer |
| F13 | Phục vụ feature online & offline | Bảo đảm feature dùng khi huấn luyện và khi serving là như nhau, tránh lệch train/serving | Must | GĐ 3 | MLE |
| F14 | Quản lý phiên bản feature | Đánh phiên bản feature và tự động thông báo các bài toán bị ảnh hưởng khi có thay đổi | Should | GĐ 3 | Data Engineer |
| M3. PHÂN TÍCH FUNNEL & CHẨN ĐOÁN |  |  |  |  |  |
| F15 | Dựng funnel end-to-end | Ghép chuỗi intent thực tế → intent dự đoán → item gợi ý → hành vi user thành một luồng đo được | Must | GĐ 2 | Data Scientist |
| F16 | Đo tỷ lệ mất mát từng bước | Định lượng phần user bị mất tại mỗi bước trong funnel | Must | GĐ 2 | Data Scientist |
| F17 | Phân rã theo chiều phân tích | Tách tỷ lệ mất mát theo vertical, phân khúc user, ngữ cảnh và khung giờ | Must | GĐ 2 | Data Scientist |
| F18 | Phân loại & phân tích error case | Gom lỗi theo nhóm nguyên nhân: cold-start, dữ liệu thưa, nhãn nhiễu, sai ngữ cảnh, thiếu độ phủ item | Must | GĐ 2 | Data Scientist |
| F19 | Dashboard chẩn đoán funnel | Trực quan hóa tỷ lệ mất mát từng bước để theo dõi liên tục qua các phiên bản mô hình | Must | GĐ 2 | Data Analyst |
| M4. DỰ ĐOÁN NHU CẦU (INTENT) |  |  |  |  |  |
| F20 | Mô hình dự đoán intent – Home | Dự đoán nhu cầu của user giữa 4 loại dịch vụ (taxi, bike, food, subscription) tại màn hình Home | Must | GĐ 4 | Data Scientist |
| F21 | Mô hình Service / Intent Ranking – Home | Xếp hạng các loại dịch vụ theo mức độ phù hợp với nhu cầu của user | Could | Sau | Data Scientist |
| F22 | Xử lý user cold-start | Cơ chế dự đoán cho user mới hoặc ít lịch sử, dựa trên ngữ cảnh và đặc trưng nhóm tương đồng | Must | GĐ 4 | Data Scientist |
| F23 | Hiệu chỉnh xác suất đầu ra | Calibration để điểm số intent phản ánh đúng xác suất thực, phục vụ so sánh giữa các dịch vụ | Should | GĐ 4 | Data Scientist |
| F24 | Đánh giá offline mô hình intent | Bộ chỉ số và quy trình đánh giá bắt buộc trước khi cho phép đưa ra A/B test | Must | GĐ 4 | Data Scientist |
| M5. GỢI Ý ITEM / ENTITY |  |  |  |  |  |
| F25 | Truy hồi ứng viên (candidate generation) | Sinh tập item ứng viên cho từng intent trước khi xếp hạng chi tiết | Must | GĐ 4 | Data Scientist |
| F26 | Gợi ý điểm đến & điểm trả khách | Gợi ý destination và dropoff phù hợp theo ngữ cảnh chuyến đi | Must | GĐ 4 | Data Scientist |
| F27 | Gợi ý loại dịch vụ chuyến đi | Gợi ý Car, Premium, Limo, GF, Bike, Bike Plus trong luồng đặt xe | Could | Sau | Data Scientist |
| F28 | Gợi ý merchant | Gợi ý quán ăn phù hợp trên Home Screen | Must | GĐ 4 | Data Scientist |
| F29 | Gợi ý dish & category | Gợi ý món ăn và nhóm món trên Home Screen | Must | GĐ 4 | Data Scientist |
| F30 | Gợi ý gói hội viên | Gợi ý gói phù hợp trong ba tier trên Home Screen | Must | GĐ 4 | Data Scientist |
| F31 | Sinh lý do gợi ý (recommendation reason) | Sinh câu giải thích vì sao gói hội viên được gợi ý cho user | Must | GĐ 4 | Data Scientist |
| F32 | Đánh giá offline mô hình item | Bộ chỉ số và quy trình đánh giá cho từng mô hình gợi ý item | Must | GĐ 4 | Data Scientist |
| M6. XẾP HẠNG & NHẤT QUÁN GIỮA TOUCHPOINT |  |  |  |  |  |
| F33 | Lớp xếp hạng tổng hợp (re-rank) | Kết hợp điểm intent và điểm item thành thứ tự hiển thị cuối cùng cho từng khu vực gợi ý | Must | GĐ 4 | MLE |
| F34 | Bộ lọc nghiệp vụ | Loại item không khả dụng: ngoài vùng phục vụ, đã đóng cửa, hết hàng, user đã sở hữu gói | Must | GĐ 4 | MLE |
| F35 | Khử trùng lặp giữa touchpoint | Tránh hiển thị lặp cùng một item ở nhiều khu vực gợi ý trong cùng một phiên | Must | GĐ 4 | MLE |
| F36 | Kiểm soát độ đa dạng | Bảo đảm tập gợi ý không quá tập trung vào một nhóm item hoặc một merchant | Should | GĐ 4 | MLE |
| F37 | Cơ chế nhất quán cross-touchpoint | Bảo đảm gợi ý không mâu thuẫn khi user di chuyển giữa Home, Food, Ride và Subscription | Must | GĐ 3 | MLE |
| F38 | Cơ chế dự phòng (fallback) | Trả về gợi ý mặc định khi thiếu dữ liệu hoặc mô hình không phản hồi kịp ngưỡng độ trễ | Must | GĐ 5 | MLE |
| M7. AI SERVICE & TÍCH HỢP |  |  |  |  |  |
| F39 | API gợi ý độ trễ thấp | Trả về danh sách item đã xếp hạng cho màn hình Home trong ngưỡng độ trễ cho phép | Must | GĐ 5 | MLE |
| F40 | Tích hợp Home Screen | Hiển thị smart item và khu vực gợi ý merchant, gói hội viên bên dưới main service | Must | GĐ 5 | Software Engineer |
| F41 | Tích hợp Food Screen | Hiển thị gợi ý merchant, dish và category | Could | Sau | Software Engineer |
| F42 | Tích hợp Ride Booking | Hiển thị gợi ý điểm đến và loại dịch vụ trong luồng đặt xe | Could | Sau | Software Engineer |
| F43 | Tích hợp Subscription Screen | Hiển thị gợi ý gói hội viên trong ba tier kèm lý do gợi ý | Could | Sau | Software Engineer |
| F44 | Cache & tối ưu độ trễ | Giảm độ trễ bằng cache kết quả và tính trước các thành phần ổn định | Should | GĐ 5 | MLE |
| F45 | Feature flag theo nhóm thử nghiệm | Bật/tắt tính năng theo nhóm user trên màn hình Home | Must | GĐ 5 | MLE |
| F46 | Kill switch | Tắt ngay tính năng trên màn hình Home khi chỉ số vận hành vượt ngưỡng | Must | GĐ 5 | MLE |
| M8. THỬ NGHIỆM A/B |  |  |  |  |  |
| F47 | Phân nhóm thử nghiệm | Chia ngẫu nhiên user vào nhóm áp dụng và nhóm đối chứng, cân bằng theo phân khúc | Must | GĐ 5 | Data Scientist |
| F48 | Ghi nhận exposure | Log mỗi lần gợi ý được hiển thị và được chọn, phục vụ phân tích chính xác | Must | GĐ 5 | Data Engineer |
| F49 | Tính KPI funnel theo nhóm | Tính intent hit-rate, CTR, CVR và coverage cho từng nhóm trên từng touchpoint | Must | GĐ 5 | Data Analyst |
| F50 | Phân tích ý nghĩa thống kê | Kiểm định kết quả cho chỉ số chính và các chỉ số guardrail | Must | GĐ 5 | Data Analyst |
| M9. GIÁM SÁT & BÁO CÁO |  |  |  |  |  |
| F51 | Dashboard KPI funnel | Theo dõi tỷ lệ mất mát từng bước và KPI theo thời gian, so sánh với baseline và mục tiêu | Must | GĐ 6 | Data Analyst |
| F52 | Dashboard chỉ số vận hành | Theo dõi độ trễ, tỷ lệ lỗi, độ phủ gợi ý và tỷ lệ rơi vào fallback | Must | GĐ 6 | MLE |
| F53 | Giám sát trôi dữ liệu & mô hình | Phát hiện thay đổi phân phối dữ liệu đầu vào và suy giảm chất lượng mô hình theo thời gian | Must | GĐ 6 | MLE |
| F54 | Cảnh báo tự động | Gửi cảnh báo lên kênh Cảnh báo & Sự cố khi chỉ số vượt ngưỡng đã định | Must | GĐ 6 | MLE |
| F55 | Báo cáo tự động hằng ngày | Tự động đăng snapshot chỉ số lên kênh Thử nghiệm & A/B Test trong thời gian chạy thử nghiệm | Should | GĐ 5 | Data Analyst |
| M10. QUẢN TRỊ & AN TOÀN |  |  |  |  |  |
| F56 | Model registry & experiment tracking | Lưu phiên bản mô hình, tham số và kết quả thử nghiệm để so sánh và tái lập được | Must | GĐ 3 | MLE |
| F57 | Quản lý phiên bản & rollback | Cho phép quay về phiên bản mô hình hoặc cấu hình trước đó khi có sự cố | Must | GĐ 5 | MLE |
| F58 | Audit log gợi ý | Lưu lý do một item được gợi ý cho user để giải trình khi có khiếu nại hoặc rà soát | Should | GĐ 6 | MLE |
| F59 | Phân quyền truy cập | Phân quyền xem dashboard, chỉnh tham số và bật/tắt tính năng theo vai trò | Should | GĐ 6 | Solution Architect |
| F60 | Tuân thủ dữ liệu cá nhân | Ẩn danh dữ liệu nhạy cảm, quy định thời hạn lưu trữ và phạm vi sử dụng dữ liệu người dùng | Must | GĐ 5 | Solution Architect |