PROJECT SCOPE STATEMENT

PHẠM VI DỰ ÁN

Dự án: Hệ thống cá nhân hóa và hệ thống gợi ý ở mức nâng cao – Trọng tâm: Smart Item Recommendation

Phiên bản 0.3  |  Ngày lập: 25/09/2026  |  Người lập: Đỗ Thị Thanh Loan  |  Trạng thái: Dự thảo – chờ góp ý

# 1. Bối cảnh & Lý do thực hiện

Các bài toán Recommendation của team hiện đang được triển khai trên nhiều service và touchpoint khác nhau. Giai đoạn hiện tại đang tập trung trên Home. Food item/dish đang chỉ có trên Home. Food merchant mới sẽ A/B test trên Home . Phạm vi touchpoint chính thức của đợt triển khai này chưa được chốt – xem ghi chú tại Mục 4.

Các bài toán này dùng chung nhiều feature và signal về user, context, item/service và lịch sử tương tác. Vì vậy, ngoài việc tối ưu từng model riêng lẻ, chương trình cần hướng tới tái sử dụng feature và bảo đảm recommendation nhất quán giữa các touchpoint.

Riêng với Smart Item Recommendation — bao gồm việc xác định đúng nhu cầu (intent) của user và gợi ý đúng item/entity tương ứng như điểm đến, quán ăn, món ăn, gói hội viên — kết quả hiện tại cho thấy vẫn còn khoảng cách tương đối lớn giữa user intent thực tế, intent được dự đoán và item/entity được gợi ý đúng. Đây là lý do dự án được khởi động, với trọng tâm trước mắt là phân tích các điểm mất mát trong funnel và cải thiện chất lượng model tại từng bước.

## 1.1. Vấn đề cần giải quyết

- Khoảng cách giữa user intent thực tế và intent được dự đoán: chưa được định lượng theo từng vertical và từng segment người dùng.

- Khoảng cách giữa intent được dự đoán và item/entity được gợi ý đúng: chưa xác định được bước nào trong funnel gây mất mát nhiều nhất.

- Feature và signal dùng chung chưa được tái sử dụng có hệ thống giữa các bài toán, dẫn tới trùng lặp công sức và nguy cơ định nghĩa không thống nhất.

- Recommendation giữa các touchpoint chưa có cơ chế bảo đảm tính nhất quán khi người dùng di chuyển giữa Home, Food, Ride và Subscription.

# 2. Mục tiêu & Tiêu chí thành công

## 2.1. Mục tiêu dự án

- Mục tiêu 1: Hệ thống cá nhân hóa và hệ thống gợi ý ở mức nâng cao, sử dụng máy học để đề xuất đa sản phẩm; ở mức toàn bộ app.

- Mục tiêu 2: Khai thác dữ liệu hành vi tương tác thực tế theo thời gian thực của khách hàng, kết hợp AI/ML và AI assistant/agentic AI để cá nhân hóa gợi ý đa sản phẩm, đa điểm chạm và chủ động theo user journey.

- Mục tiêu 3: Có sử dụng hệ thống feature store user understanding/personalization thống nhất trên toàn hệ thống.

- Mục tiêu 4: Tích hợp được các tương tác tức thì tại thời điểm hiện tại của khách hàng (click/impression/sequence)

## 2.2. Chỉ số đo lường (KPI)

| Nhóm mục tiêu | Chỉ số đo (metric) | Baseline hiện tại | Mục tiêu | Nguồn dữ liệu / cách đo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chất lượng intent | Intent hit-rate / accuracy trên 4 loại dịch vụ: taxi, bike, food, subscription |  |  |  |
| Chất lượng intent | Tỷ lệ mất mát bước 1: intent thực tế → intent dự đoán |  |  |  |
| Chất lượng item | Tỷ lệ mất mát bước 2: intent dự đoán → item gợi ý đúng |  |  |  |
| Chất lượng item | CTR khu vực recommendation theo từng touchpoint |  |  |  |
| Chất lượng item | CVR (tỷ lệ chuyển đổi thành booking/order/subscription) |  |  |  |
| Độ phủ | Coverage: tỷ lệ user/phiên có gợi ý hợp lệ |  |  |  |
| Đa dạng | Diversity / tỷ lệ trùng lặp item giữa các touchpoint |  |  |  |
| Nền tảng dùng chung | Số feature dùng chung được tái sử dụng bởi từ 2 bài toán trở lên |  |  |  |
| Đa sản phẩm | Tỷ lệ phiên người dùng nhận được gợi ý từ hai loại sản phẩm trở lên |  |  |  |
| Độ phủ hệ thống | Số điểm chạm trong ứng dụng được phủ bởi hệ thống gợi ý |  |  |  |
| Nền tảng dùng chung | Tỷ lệ bài toán cá nhân hóa/gợi ý đã chuyển sang dùng feature store chung |  |  |  |
| Real-time | Độ trễ từ lúc phát sinh tương tác đến lúc gợi ý được cập nhật |  |  |  |
| Gợi ý chủ động | Tỷ lệ gợi ý chủ động (proactive) được người dùng tương tác |  |  |  |
| Tín hiệu tức thì | Tỷ lệ sự kiện click / impression / sequence được thu thập đầy đủ |  |  |  |
| Tín hiệu tức thì | Tỷ lệ request gợi ý có sử dụng tín hiệu tương tác trong phiên |  |  |  |
| Business impact | Tác động tới doanh thu / số lượng giao dịch |  |  |  |
| Vận hành | Độ trễ (latency) của AI Service ở mức p95 |  |  |  |

# 3. Danh sách nhân sự & vai trò

| Họ tên | Username | Vai trò | Vertical / Bài toán phụ trách | Trách nhiệm chính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | Business Owner | Toàn chương trình Recsys | Sở hữu bài toán nghiệp vụ; phê duyệt mục tiêu, KPI, quyết định go/no-go và nghiệm thu cuối cùng |
| - | - | Product Owner (tổng) | Toàn chương trình Recsys | Chịu trách nhiệm về phạm vi, yêu cầu sản phẩm và ưu tiên backlog; đại diện nghiệp vụ trong UAT |
| Hoàn | hoantt66 | Product Owner (vertical) | Food Recommendation; Intent Prediction – Home | Sở hữu backlog Food & Intent; định nghĩa "intent đúng"/"item đúng" và tiêu chí nghiệm thu |
| Hằng | hangtt103 | Product Owner (vertical) | Service / Intent Ranking – Home | Sở hữu backlog và tiêu chí xếp hạng các loại dịch vụ trên Home |
| Loan | Loandtt11 | Project Manager | Toàn chương trình | Điều phối tiến độ, nguồn lực, rủi ro; chủ trì SIT/UAT/A-B test và báo cáo các bên liên quan |
| Dương | - | Data Analyst | Toàn funnel, mọi touchpoint | Lead phân tích hành vi, dựng baseline & dashboard KPI, đo loss rate funnel, phân tích kết quả A/B |
| Nho | nhodh | Solution Architect | Toàn hệ thống Recommendation | Lead kiến trúc đa touchpoint, chuẩn feature/API dùng chung, đánh giá ANBM |
| - | - | Tech Lead | Toàn bộ hạng mục kỹ thuật | Chịu trách nhiệm cuối cùng về giải pháp kỹ thuật, mô hình, dữ liệu và chất lượng kỹ thuật |
| Bách | bachtx27 | AI Engineer / Data Scientist | Ride Destination / Dropoff | Lead mô hình gợi ý điểm đến, dropoff và loại dịch vụ chuyến đi |
| Hiếu | hieudm21 | AI Engineer / Data Scientist | Food Recommendation; Intent / Service Ranking (tiếp nhận từ dattq35) | Lead mô hình gợi ý merchant/dish/category, mô hình dự đoán intent và Service / Intent Ranking |
| Lộc | locnq3 | Data Engineer | Dùng chung mọi vertical | Lead pipeline dữ liệu, Feature Store dùng chung, chuẩn hóa event logging, ground-truth intent |
| Ngọc | ngocnd34 | Machine Learning Engineer | Dùng chung mọi vertical | Lead hiện thực kiến trúc, AI Service/API, lớp re-rank, serving, monitoring, Go-Live |
| - | - | Data Scientist | Subscription Recommendation | Lead mô hình gợi ý gói hội viên 3 tier và sinh recommendation reason |
| - | - | Software Engineer (BE/FE/QC) | Màn hình Home | Tích hợp phía sản phẩm, event logging phía client, kiểm thử chức năng và hồi quy |

# 4. Phạm vi công việc (In Scope)

| Bài toán | Touchpoint | Nội dung trong phạm vi | Mức ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| NHÓM A – TRỌNG TÂM TRƯỚC MẮT: CHẨN ĐOÁN FUNNEL |  |  |  |
| Phân tích funnel Smart Item Recommendation | Home Screen | Dựng bản đồ funnel end-to-end; xây dựng ground-truth intent; đo và phân rã tỷ lệ mất mát từng bước; phân tích nguyên nhân gốc rễ; lập danh mục cải thiện theo impact/effort | Cao – làm trước |
| NHÓM B – CẢI THIỆN MODEL THEO TỪNG BƯỚC FUNNEL |  |  |  |
| Intent Prediction | Home Screen | Dự đoán nhu cầu của user giữa 4 loại dịch vụ: taxi, bike, food, subscription | Cao |
| Item Recommendation – Ride | Home Screen | Gợi ý điểm đến (destination) và điểm trả khách (dropoff) | Cao |
| Item Recommendation – Food | Home Screen | Gợi ý merchant, dish và category hiển thị trên Home | Cao |
| Item Recommendation – Subscription | Home Screen | Gợi ý gói hội viên trong 3 tier kèm recommendation reason, hiển thị trên Home | Cao |
| Service / Intent Ranking | Home Screen | Xác định và xếp hạng nhu cầu của user giữa 4 loại dịch vụ: taxi, bike, food, subscription | Giai đoạn sau |
| Gợi ý loại dịch vụ chuyến đi | Ride Booking | Gợi ý Car, Premium, Limo, GF, Bike, Bike Plus phù hợp trong luồng đặt xe | Giai đoạn sau |
| NHÓM C – NỀN TẢNG DÙNG CHUNG & NHẤT QUÁN |  |  |  |
| Feature Store dùng chung | Dùng chung – phạm vi chờ xác nhận | Chuẩn hóa và tập trung feature về user, context, item/service và lịch sử tương tác; xây dựng feature catalog và lineage | Cao |
| Chuẩn hóa event logging | Home Screen | Thống nhất taxonomy sự kiện trên màn hình Home, theo chuẩn dùng chung để mở rộng sang các touchpoint sau | Cao |
| Cơ chế nhất quán giữa touchpoint | Home Screen + chuẩn dùng chung | Business rule, de-duplication, diversity và lớp re-rank bảo đảm gợi ý không mâu thuẫn giữa các màn hình | Trung bình |
| NHÓM D – TRIỂN KHAI & ĐO LƯỜNG |  |  |  |
| AI Service / API | Home Screen | Xây dựng service serving cho Smart Item Recommendation và tích hợp vào màn hình Home | Cao |
| Thử nghiệm A/B | Home Screen | Thiết kế, vận hành và phân tích kết quả thử nghiệm trên màn hình Home | Cao |
| Giám sát sau triển khai | Home Screen | Monitoring model/data drift, dashboard chất lượng funnel, cơ chế cảnh báo và kill switch | Trung bình |

Phạm vi ghi nhận từ trao đổi với team: giai đoạn hiện tại tập trung trên màn hình Home; Food item/dish hiện chỉ có trên Home; Food merchant mới sẽ được A/B test trên Home. Các bài toán trên Food Screen, Ride Booking và Subscription Screen được xếp vào giai đoạn sau. Đây mới là hiện trạng do PM ghi nhận, cần Business Owner xác nhận chính thức trước khi tài liệu được phê duyệt.

# 5. Ngoài phạm vi (Out of Scope)

Các hạng mục dưới đây là ĐỀ XUẤT loại khỏi phạm vi của PM, cần Business Owner và Product Owner xác nhận. Đây là mục quan trọng nhất để phòng ngừa phình phạm vi (scope creep) về sau.

| Hạng mục | Lý do đề xuất loại khỏi phạm vi |
| --- | --- |
| Thiết kế lại UI/UX của các màn hình | Dự án chỉ cung cấp nội dung gợi ý vào các khu vực recommendation đã có sẵn, không thay đổi bố cục hay luồng màn hình |
| Thay đổi logic giá và khuyến mãi | Thuộc phạm vi của hệ thống pricing, không phải hệ thống recommendation |
| Thay đổi core matching / dispatch của Ride | Dự án chỉ gợi ý điểm đến và loại dịch vụ, không can thiệp thuật toán ghép chuyến |
| Hệ thống quảng cáo / sponsored listing | Là bài toán thương mại hóa riêng, có mục tiêu và ràng buộc khác với recommendation tự nhiên |
| Recommendation phía merchant và tài xế | Dự án chỉ tập trung phía người dùng cuối (consumer side) |
| Cá nhân hóa qua kênh ngoài ứng dụng (push, email, SMS) | Thuộc phạm vi hệ thống CRM / marketing automation |
| Mở rộng sang thị trường hoặc ngôn ngữ mới | Nằm ngoài mục tiêu của đợt tối ưu này |

# 6. Sản phẩm bàn giao (Deliverables)

| Mã | Sản phẩm bàn giao | Mô tả | Giai đoạn | Người bàn giao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Từ điển chỉ số & định nghĩa intent/item | Định nghĩa thống nhất "intent đúng" và "item đúng" cho từng service, kèm công thức tính từng chỉ số | Giai đoạn 1 | Data Analyst |
| D-02 | Bộ dữ liệu ground-truth intent | Bảng ground-truth xây từ log booking, order và subscription thực tế, đã kiểm định chất lượng | Giai đoạn 2 | Data Engineer |
| D-03 | Báo cáo chẩn đoán funnel | Tỷ lệ mất mát từng bước, phân rã theo vertical/segment/context, nguyên nhân gốc rễ | Giai đoạn 2 | Data Scientist |
| D-04 | Danh mục cải thiện có ưu tiên | Backlog các hạng mục cải thiện xếp theo impact/effort, đã được PO duyệt thứ tự | Giai đoạn 2 | Data Scientist |
| D-05 | Tài liệu kiến trúc hệ thống | Thiết kế kiến trúc Recommendation đa touchpoint, chuẩn feature và API dùng chung | Giai đoạn 3 | MLE / Solution Architect |
| D-06 | Feature Store & feature catalog | Kho feature dùng chung kèm catalog và lineage, phục vụ tái sử dụng giữa các bài toán | Giai đoạn 3 | Data Engineer |
| D-07 | Pipeline dữ liệu & chuẩn event logging | Pipeline vận hành ổn định và taxonomy sự kiện thống nhất trên màn hình Home | Giai đoạn 3 | Data Engineer |
| D-08 | Mô hình dự đoán Intent – Home | Model dự đoán nhu cầu giữa 4 loại dịch vụ (taxi, bike, food, subscription) kèm báo cáo đánh giá offline | Giai đoạn 4 | Data Scientist |
| D-09 | Mô hình Service / Intent Ranking | Model xếp hạng nhu cầu trên Home kèm báo cáo đánh giá | Giai đoạn sau | Data Scientist |
| D-10 | Mô hình gợi ý Ride Destination / Dropoff | Model gợi ý điểm đến và điểm trả khách hiển thị trên Home, kèm báo cáo đánh giá | Giai đoạn 4 | Data Scientist |
| D-11 | Mô hình gợi ý Food merchant / dish / category | Model gợi ý Food kèm báo cáo đánh giá | Giai đoạn 4 | Data Scientist |
| D-12 | Mô hình gợi ý Subscription & recommendation reason | Model gợi ý gói hội viên 3 tier và cơ chế sinh lý do gợi ý | Giai đoạn 4 | Data Scientist |
| D-13 | Lớp Ranking / Re-rank & business rule | Lớp tổng hợp bảo đảm diversity, de-duplication, fallback và nhất quán giữa touchpoint | Giai đoạn 4 | MLE |
| D-14 | AI Service / API đã tích hợp | Service serving đã tích hợp vào màn hình Home | Giai đoạn 5 | MLE |
| D-15 | Hồ sơ kiểm thử & thiết kế A/B test | Kết quả SIT/UAT, thiết kế thử nghiệm và báo cáo kết quả từng vòng | Giai đoạn 5 | Data Analyst |
| D-16 | Hồ sơ An ninh Bảo mật | Biên bản đánh giá ANBM và tuân thủ dữ liệu cá nhân đã được thông qua | Giai đoạn 5 | Solution Architect |
| D-17 | Dashboard giám sát & cảnh báo | Dashboard chất lượng funnel, giám sát model/data drift và ngưỡng cảnh báo | Giai đoạn 6 | MLE |
| D-18 | Báo cáo đánh giá sau Go-Live | Đo business impact so với baseline và bài học kinh nghiệm | Giai đoạn 6 | Data Analyst |

# 7. Tiêu chí nghiệm thu

| Hạng mục | Tiêu chí nghiệm thu | Người nghiệm thu |
| --- | --- | --- |
| Báo cáo chẩn đoán funnel (D-03) | Định lượng được tỷ lệ mất mát tại từng bước funnel, phân rã đủ theo cả 4 loại dịch vụ (taxi, bike, food, subscription) và tối thiểu 3 segment người dùng | Product Owner |
| Mô hình intent và item (D-08 đến D-12) |  | Tech Lead + Product Owner |
| Feature Store (D-06) | Có tối thiểu (chờ chốt) feature dùng chung được từ 2 bài toán trở lên sử dụng; có catalog và lineage đầy đủ | Tech Lead |
| Cơ chế nhất quán (D-13) |  | Solution Architect |
| AI Service / API (D-14) |  | Tech Lead |
| Kết quả A/B test (D-15) |  | Business Owner |
| Toàn dự án |  | Business Owner |

# 8. Cột mốc chính (Milestones)

| Cột mốc | Nội dung | Thời hạn | Người chịu trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 – Khởi động dự án | Chốt phạm vi, KPI, nguồn lực, Ma trận RACSI và kế hoạch truyền thông |  | PM |
| M1 – Hoàn tất chẩn đoán funnel | Công bố báo cáo chẩn đoán và danh mục cải thiện có ưu tiên |  | Data Scientist |
| M2 – Nền tảng dùng chung sẵn sàng | Feature Store, pipeline dữ liệu và chuẩn event logging đi vào vận hành |  | Data Engineer |
| M3 – Model đạt quality gate | Các mô hình intent và item vượt ngưỡng đánh giá offline, được phép A/B test |  | Tech Lead |
| M4 – Hoàn tất tích hợp & kiểm thử | AI Service tích hợp xong trên màn hình Home, hoàn tất SIT/UAT và hồ sơ ANBM |  | Tech Lead |
| M5 – Go-Live | Triển khai theo tỷ lệ rollout đã được phê duyệt |  | Business Owner |
| M6 – Đánh giá sau triển khai | Công bố business impact so với baseline và bài học kinh nghiệm |  | Data Analyst |

# 9. Giả định (Assumptions)

- Dữ liệu log booking, order và subscription hiện có đủ chất lượng và độ phủ để xây dựng ground-truth intent phục vụ đo lường funnel.

- Event logging hiện tại trên màn hình Home đủ chi tiết để phân rã funnel; nếu không đủ, phải bổ sung instrumentation và điều này sẽ ảnh hưởng tiến độ Giai đoạn 2.

- Nhân sự được phân công (Bách, Hiếu, Lộc, Ngọc) dành đủ thời lượng cho dự án theo tỷ lệ đã cam kết.

- Team sở hữu màn hình Home sẵn sàng phối hợp tích hợp và cấp quyền thay đổi khu vực recommendation.

- Đạt (dattq35) đã nghỉ việc ngày 24/09/2026 khi chưa hoàn tất bàn giao. Hiếu (hieudm21) tiếp nhận mô hình Intent / Service Ranking dựa trên tài liệu, feature và mã nguồn để lại; giả định khối lượng tri thức này đủ để tiếp tục mà không phải xây dựng lại từ đầu.

- Hạ tầng phục vụ Feature Store và serving được cấp phát đủ, không phải mua sắm bổ sung.

# 10. Ràng buộc (Constraints)

| Loại ràng buộc | Nội dung |
| --- | --- |
| Thời gian |  |
| Nguồn lực | Data Engineer (Lộc) và MLE (Ngọc) là nguồn lực dùng chung cho cả 4 vertical, không có nhân sự dự phòng. Hiếu (hieudm21) đồng thời phụ trách Food Recommendation và Intent / Service Ranking sau khi Đạt nghỉ việc. |
| Nhân sự chưa bố trí | Chưa có Business Owner, Product Owner (tổng), Tech Lead, Software Engineer và Data Scientist cho Subscription Recommendation |
| Ngân sách |  |
| Kỹ thuật | Độ trễ của AI Service phải nằm trong ngưỡng cho phép của màn hình Home để không ảnh hưởng trải nghiệm |
| Dữ liệu & tuân thủ | Việc sử dụng dữ liệu cá nhân phải tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu và được bộ phận ANBM thông qua trước Go-Live |
| Phụ thuộc lịch phát hành |  |