TÀI LIỆU PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM – MA TRẬN RACSI

Dự án: Hệ thống cá nhân hóa và hệ thống gợi ý ở mức nâng cao – Trọng tâm: Smart Item Recommendation

Phiên bản 0.4  |  Ngày lập: 24/09/2026  |  Người lập: Đỗ Thị Thanh Loan |  Trạng thái: Dự thảo – chờ góp ý

# 1. TÓM TẮT PHẠM VI

Dự án hướng tới việc tối ưu chất lượng các bài toán Recommendation của team Recsys, trong đó phạm vi ưu tiên trước mắt là Smart Item Recommendation: dự đoán đúng nhu cầu (intent) của người dùng và gợi ý đúng item/entity tương ứng như điểm đến (Ride destination/dropoff), quán ăn và món ăn (Food merchant/dish/category), cũng như gói hội viên (Subscription tier kèm recommendation reason).

Kết quả hiện tại cho thấy vẫn còn khoảng cách tương đối lớn trong chuỗi chuyển đổi: user intent thực tế → intent được dự đoán → item/entity được gợi ý đúng. Vì vậy, trọng tâm của giai đoạn này là phân tích và định lượng các điểm mất mát trong funnel, xác định nguyên nhân gốc rễ, và cải thiện chất lượng mô hình tại từng bước.

Do các bài toán Recommendation của chương trình trải trên nhiều touchpoint và cùng chia sẻ nhiều feature/signal về user, context, item/service và lịch sử tương tác, phạm vi dự án bao gồm cả việc xây dựng nền tảng feature dùng chung (Feature Store), chuẩn hóa event logging và bảo đảm tính nhất quán của recommendation giữa các touchpoint.

Tài liệu này gồm bảng phân công trách nhiệm theo mô hình RACSI.

# 2. DANH SÁCH NHÂN SỰ & VAI TRÒ

| Họ tên | Username | Vai trò | Vertical / Bài toán phụ trách | Trách nhiệm chính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| – | – | Business Owner | Toàn chương trình Recsys | Sở hữu bài toán nghiệp vụ; phê duyệt mục tiêu, KPI, quyết định go/no-go và nghiệm thu cuối cùng |
| - | – | Product Owner (tổng) | Toàn chương trình Recsys | Chịu trách nhiệm về phạm vi, yêu cầu sản phẩm và ưu tiên backlog; đại diện nghiệp vụ trong UAT và báo cáo thử nghiệm |
| Hoàn | hoantt66 | Product Owner (vertical) | Food Recommendation; Intent Prediction – Home | Sở hữu backlog Food & Intent; định nghĩa "intent đúng"/"item đúng" và tiêu chí nghiệm thu cho 2 bài toán này |
| Hằng | hangtt103 | Product Owner (vertical) | Service / Intent Ranking – Home | Sở hữu backlog và tiêu chí xếp hạng các loại dịch vụ trên Home; xác nhận kết quả ranking theo nghiệp vụ |
| Loan | loandtt11 | Project Manager | Toàn chương trình | Điều phối tiến độ, nguồn lực, rủi ro và phụ thuộc; chủ trì SIT/UAT/A-B test và báo cáo các bên liên quan |
| Dương | – | Data Analyst | Toàn funnel, mọi touchpoint | Lead phân tích hành vi, dựng baseline & dashboard KPI, đo loss rate từng bước funnel và phân tích kết quả A/B test |
| Nho | nhodh | Solution Architect | Toàn hệ thống Recommendation | Lead kiến trúc hệ thống đa touchpoint, chuẩn feature/API dùng chung, cơ chế nhất quán và đánh giá ANBM |
| – | – | Tech Lead | Toàn bộ hạng mục kỹ thuật | Chịu trách nhiệm cuối cùng về giải pháp kỹ thuật, mô hình, dữ liệu và chất lượng kỹ thuật; hỗ trợ PM phần vai trò kỹ thuật |
| Bách | bachtx27 | AI Engineer / Data Scientist | Ride Destination / Dropoff | Lead mô hình gợi ý điểm đến, dropoff và loại dịch vụ chuyến đi (Car/Premium/Limo/GF/Bike/Bike Plus) |
| Hiếu | hieudm21 | AI Engineer / Data Scientist | Food Recommendation; Intent / Service Ranking (tiếp nhận từ dattq35) | Lead mô hình gợi ý merchant/dish/category, mô hình dự đoán intent và Service / Intent Ranking; feature engineering cho các nhóm bài toán này |
| Lộc | locnq3 | Data Engineer | Dùng chung mọi vertical | Lead pipeline dữ liệu, Feature Store dùng chung, chuẩn hóa event logging và xây dựng ground-truth intent |
| Ngọc | ngocnd34 | Machine Learning Engineer | Dùng chung mọi vertical | Lead hiện thực kiến trúc, AI Service/API, lớp re-rank, serving, monitoring drift và triển khai Go-Live |
| – | – | Software Engineer (BE/FE/QC) | Home / Food / Ride / Subscription Screen | Tích hợp phía sản phẩm, event logging phía client, kiểm thử chức năng và hồi quy trước A/B test |
| – | – | Data Scientist | Subscription Recommendation | Lead mô hình gợi ý gói hội viên 3 tier và sinh recommendation reason – hiện chưa có nhân sự phân công |

# 3. BẢNG MA TRẬN RACSI

| STT | Đầu việc (Tasks) | Responsible (R) | Accountable (A) | Consulted (C) | Support (S) | Informed (I) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GIAI ĐOẠN 1 – KHỞI TẠO & CHUẨN HÓA MỤC TIÊU |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xác định bài toán & chốt phạm vi Smart Item Recommendation (intent + item/entity trên màn hình Home) | PM | BO | DA, SA, TL, DS | PO | DE, MLE, SE |
| 2 | Xác định yêu cầu nghiệp vụ chi tiết; định nghĩa "intent đúng" và "item đúng" cho từng service | DA | BO | PM, SA, TL, DS | PO | DE, MLE |
| 3 | Chốt bộ KPI & metric thống nhất cho toàn funnel (intent hit-rate, item CTR/CVR, coverage, diversity) | DA | PO | BO, PM, TL, SA | DS | DE, MLE |
| 4 | Lập kế hoạch dự án, timeline, phân bổ nguồn lực, risk & dependency log | PM | PO | BO, SA, DS | TL | DA, DE, MLE, SE |
| GIAI ĐOẠN 2 – PHÂN TÍCH FUNNEL & CHẨN ĐOÁN ĐIỂM MẤT MÁT (TRỌNG TÂM TRƯỚC MẮT) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Xây dựng bản đồ funnel end-to-end: user intent thực tế → intent dự đoán → item gợi ý → hành vi user | DS | TL | PO, PM, SA, DA | DE | BO, MLE |
| 6 | Chuẩn hóa và xây dựng nguồn ground-truth intent từ log booking/order/subscription thực tế | DE | TL | DA, SA | DS | PO, PM |
| 7 | Đo lường & định lượng tỷ lệ mất mát (loss rate) tại từng bước funnel; phân rã theo vertical, segment, context, thời điểm | DS | TL | SA, PO | DA, DE | BO, PM, MLE |
| 8 | Phân tích root-cause các error case (cold-start, data sparsity, label noise, sai context, thiếu coverage item) | DS | TL | SA, DA, PO | MLE | PM, BO |
| 9 | Báo cáo chẩn đoán funnel và đề xuất danh mục cải thiện có ưu tiên (impact / effort) | DS | PO | BO, TL, SA | DA, PM | DE, MLE, SE |
| GIAI ĐOẠN 3 – KIẾN TRÚC & NỀN TẢNG DỮ LIỆU/FEATURE DÙNG CHUNG |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Thiết kế kiến trúc hệ thống Recommendation đa touchpoint (multi-task, multi-touchpoint) | MLE | SA | DS, DE | TL | PO, PM |
| 11 | Thiết kế & triển khai Feature Store dùng chung (user, context, item/service, interaction history) | DE | TL | SA, DA | DS, MLE | PO, PM |
| 12 | Xây dựng pipeline dữ liệu và chuẩn hóa event logging trên Home theo chuẩn dùng chung | DE | TL | SA, DA, DS | MLE, SE | PO, PM |
| 13 | Thiết lập cơ chế đảm bảo tính nhất quán của recommendation giữa các touchpoint (consistency & business rule layer) | MLE | SA | TL, PO, DA | DS | BO, PM, SE |
| 14 | Thiết lập experiment tracking, model registry và baseline để so sánh phiên bản model | MLE | TL | SA, DS | DE | PO, PM |
| GIAI ĐOẠN 4 – CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG MODEL THEO TỪNG BƯỚC FUNNEL |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Data Preparation & Feature Engineering cho Intent Model và các Item Model | DS | TL | DA, SA | DE | PO, PM, MLE |
| 16 | Huấn luyện & tối ưu Intent Prediction Model – Home (4 loại dịch vụ: taxi, bike, food, subscription) | DS (hieudm21) | TL | SA, PO, DA | MLE | BO, PM, DE |
| 17 | Huấn luyện & tối ưu Service / Intent Ranking – Home (giai đoạn sau) | DS (hieudm21) | TL | SA, PO, DA | MLE | BO, PM, DE |
| 18 | Tối ưu Item Model – Ride Destination / Dropoff hiển thị trên Home | DS (bachtx27) | TL | SA, PO, DA | MLE, DE | BO, PM |
| 19 | Tối ưu Item Model – Food merchant / dish / category (trên Home) | DS (hieudm21) | TL | SA, PO (hoantt66), DA | MLE, DE | BO, PM |
| 20 | Tối ưu Item Model – Subscription (3 tier) và sinh recommendation reason | DS | TL | SA, PO, DA | MLE | BO, PM |
| 21 | Xây dựng lớp Ranking / Re-rank tổng hợp: business rule, diversity, de-duplication, fallback | MLE | TL | SA, PO, DA | DS | BO, PM |
| 22 | Đánh giá offline & review chất lượng model theo funnel (cổng kiểm soát trước khi A/B test) | DS | TL | SA, PO | MLE, DA | BO, PM, DE |
| GIAI ĐOẠN 5 – TÍCH HỢP, KIỂM THỬ & TRIỂN KHAI |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Xây dựng AI Service / API serving cho Smart Item Recommendation | MLE | TL | SA, SE | DE, DS | PO, PM |
| 24 | Tích hợp Software (màn hình Home) & Event Logging | MLE | TL | SA, PO, DA | SE, DE | PM, BO |
| 25 | Kiểm thử & đánh giá chất lượng sản phẩm (SIT / UAT) và thiết kế, vận hành A/B test | DA | PM | PO, SA | DS, MLE, DE, SE | BO, TL |
| 26 | Đánh giá An ninh Bảo mật (ANBM) & tuân thủ dữ liệu cá nhân | SA | TL | PM, SE | MLE, DE | BO, PO |
| 27 | Phê duyệt & Triển khai Go-Live (rollout theo tỷ lệ %) | MLE | BO | PM, DS, SE | DE | PO, TL, DA |
| GIAI ĐOẠN 6 – VẬN HÀNH, ĐO LƯỜNG & CẢI TIẾN LIÊN TỤC |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Monitoring model/data drift, alerting và dashboard chất lượng funnel sau triển khai | MLE | TL | DS, SA, DA | DE | PO, PM, BO |
| 29 | Đánh giá sau Go-Live (Post-Launch Review) & đo business impact so với baseline | DA | BO | PO, DE, DS, TL | PM | SA, MLE, SE |
| 30 | Quản lý backlog cải tiến, chu kỳ retrain và báo cáo tiến độ định kỳ cho các bên liên quan | PM | PO | BO, SA, TL | DS, MLE | DA, DE, SE |

## 3.1. Chú giải ký hiệu

| Ký hiệu | Vai trò | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| R | Responsible – Người thực hiện | Người trực tiếp thực hiện công việc. Một đầu việc có thể có nhiều R. |
| A | Accountable – Người chịu trách nhiệm | Người có quyền quyết định cuối cùng và chịu trách nhiệm giải trình. Mỗi đầu việc chỉ có duy nhất 01 A. |
| C | Consulted – Người được tham vấn | Người cần được hỏi ý kiến, cung cấp chuyên môn trước/trong khi thực hiện (giao tiếp hai chiều). |
| S | Support – Người hỗ trợ | Người cung cấp nguồn lực hoặc hỗ trợ trực tiếp cho người Responsible. |
| I | Informed – Người được thông báo | Người được cập nhật tiến độ/kết quả sau khi công việc hoàn thành (giao tiếp một chiều). |